# ДЕМО СПРИНТА - КОНСПЕКТ

## 0) Шапка

|  |  |
| --- | --- |
| **Поле** | **Значение** |
| Проект | ‹название› |
| Спринт | ‹номер/даты› |
| Дата демо | ‹YYYY-MM-DD› |
| Ведущий / Участники | ‹ФИО/роль› · ‹список› |
| Запись/Слайды | ‹ссылка› |
| Материалы | Jira ‹ссылка› · Confluence ‹ссылка› · Дашборд ‹ссылка› |

Пример: Проект: CRM-modul · Спринт: #14 (01-14.09) · Дата демо: 2025-09-07 · Ведущий/Участники: С. Федотов / команда 3 чел. · Запись: link · Материалы: Jira/Confluence/Dashboard

## 1) Цель и критерии приёмки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цель (1 фраза)** | **AC-1** | **AC-2** | **AC-3** |
| ‹измеримая цель› | ‹критерий› | ‹критерий› | ‹критерий› |

Пример: Цель: импорт лидов и канбан до первого релиза · AC-1: импорт 1k записей <30с · AC-2: перетаскивание стадий · AC-3: аудит действий в карточке

## 2) Объём демо

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Включено (3-5)** | **Не включено** | **Ограничения/данные** |
| ‹фичи› | ‹важные исключения› | окружение, тест-аккаунты, дата снапшота |

Пример: Включено: CSV-импорт, канбан, роли доступа · Не включено: e-mail интеграция · Ограничения: staging, тест-аккаунты demo@, snapshot 09-05

## 3) Повестка (30-40 мин)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Блок** | **Что показываем** |
| 02 мин | Вступление | цель и состав демо |
| 10-12 мин | Сценарий #1 | основной пользовательский поток |
| 10-12 мин | Сценарий #2 | второй ключевой поток |
| 03-05 мин | Метрики и эффект | до/после, ключевая цифра |
| 03-05 мин | Риски/решения | что мешает и что делаем |
| 02-04 мин | Q&A / Next steps | закрепляем действия |

Пример: 02 - intro; 11 - CSV импорт; 11 - канбан; 4 - метрики; 4 - риски; 3 - Q&A.

## 4) Сценарии (копируйте блок по числу сценариев)

### Сценарий #‹N› - ‹название›

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель** | **Шаги (кратко)** | **Ожидалось** | **Факт** | **Статус** | **Таймкод/Скрин** |
| ‹что подтверждаем› | 1) ‹...› 2) ‹...› 3) ‹...› | ‹результат/метрика› | ‹результат› | ✅/⚠️/❌ | ‹ссылка› |

Пример: CSV импорт | 1) загрузить файл 2) маппинг полей 3) подтвердить | 1k записей <30с, без дублей | 1k за 26с, 0 ошибок | ✅ | [03:10]

## 5) Метрики и результат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Метрика** | **Было** | **Стало** | **Комментарий** |
| ‹метрика› | ‹число› | ‹число› | ‹кратко› |

Пример: Время обновления статуса (сек) | 5.0 | 3.0 | -40% за счёт inline-редактирования

## 6) Риски / проблемы / блокеры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Что** | **Влияние** | **Действие** | **Ответственный** | **Срок** |
| ‹тема› | низ/сред/выс | ‹шаг› | ‹ФИО› | ‹дата› |

Пример: Доступ к корпоративной почте | сред | временный обход + ожидание IT | И. Иванов | 09-12

## 7) Нужны решения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Кому** | **Крайний срок** |
| ‹разрешение/эскалация› | ‹роль/ФИО› | ‹дата› |

Пример: Ок на частичного QA (0,5 FTE) | Владелец бюджета | 09-10

## 8) Следующие шаги (до 10 дней)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Эффект** | **Действие** | **Ответственный** | **Дедлайн** |
| ‹польза/изменение› | ‹что делаем› | ‹ФИО› | ‹дата› |

Пример: Снижение дублей | сверка по e-mail/домену в импорте | А. Петров | 09-13